# Скоуп

* Михаил выполняет два тестовых здания, направленных инженерами компании Exness

# Перечень работ

* Анализ заданий
* Проектирование решений
* Разработка и тестирование

# Риски

* Могут присутствовать риски, связанные с невозможностью выделения времени для работы над заданиями, что может повлиять на длительность в большую сторону
* Для решения второго задания планируется использовать связку Apache Spark, PySpark, Oracle Database, текстовый файл. Может потребоваться дополнительное время на конфигурацию подключения к Oracle Database, проектирование и разработку с учетом особенностей выбранных технологий

# Числа

* Трудоемкость (человеко-часы): 16
* Длительность: 7 дней
* Начало работ: 27.01.2021
* Окончание работ: 02.02.2021