Для выполнения домашнего задания решил использовать Agile подход. Первый спринт – задание 1, второй спринт – задание 2. По завершение спринта – показ результатов.

# Файл с решением

* https://github.com/mlysikov/homework/blob/master/task-1-solution.sql

# Числа (факт)

* Трудоемкость (человеко-часы): 5,5
  + Анализ задания – 0,5
  + Создание структур таблиц и генерация первоначального набора тестовых данных – 1
  + Выполнение пункта 2 задания (1-ый запрос) – 1,5
  + Выполнение пункта 2 задания (2-ый запрос) – 0,5
  + Выполнение пункта 3 задания – 0,5
  + Выполнение пункта 4 задания – 0,5
  + Генерация дополнительных тестовых данных и тестирование - 1
* Длительность: 3 дня
* Начало работ: 27.01.2021
* Окончание работ: 29.01.2021